**Перечень мероприятий,**

**проведенных по укреплению материально-технической базы и созданию здоровьесберегающей среды в МАОУ многопрофильной гимназии №13 г. Пензы**

**к 2012-2013 учебному году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Стоимость** | **Сроки** |
| 1. | Установка оконных пластпакетов в 5 учебных кабинетах, вестибюле 1 этажа, рекреациях 2 этажа, центральной лестницы | 800000 руб. | до 01.07.2012 г. |
| 2. | Ремонт обеденного зала, буфета, приобретение мебели для буфета | 500000 руб. | до 01.12.2011 г. |
| 3. | Ремонт комнаты сангигиены для девочек на 3 этаже | 200000 руб. | до 01.01.2012 г. |
| 4. | Частичный ремонт ограждения | 30000 руб. | до 01.11.2011 г. |
| 5. | Ремонт учительской | 50000 руб. | до 01.06.2012 г. |
| 6. | Ремонт кабинета завучей и приобретение в них мебели | 100000 руб. | до 01.06.2012 г. |
| 7. | Приобретение учебной мебели (столы, стулья, шкафы) | 150000 руб. | до 01.09.2012 г. |
| 8. | Установка информационных стендов | 60000 руб. | до 01.07.2012 г. |
| 9. | Благоустройство территории | 50000 руб. | в течение лета |
| 10. | Косметический ремонт в кабинетах 204, 209, 315, 215, 1, 2 | 150000 руб. | до 01.09.2012 г. |
| 11. | Замена жалюзи в столовой, вестибюле 1 этажа, центральной лестницы, в кабинетах завучей | 120000 руб. | до 01.07.2012 г. |
| 12. | Косметический ремонт тира, теплицы | 10000 руб. | до 01.06.2012 г. |
| 13. | Косметический ремонт ФОКа | 40000 руб. | до 01.09.2012 |
| 14. | Установка детской игровой площадки | 257000 руб. | до 01.02.2012 г. |
| 15. | Установка тренажерного городка | 300000 руб. | до 01.10.2011 г. |
| 16. | Косметический ремонт спортзала | 25000 руб. | до 01.09.2012 г. |
| 17. | Косметический ремонт цоколя | 20000 руб. | до 01.06.2012 г. |
| 18 | Приобретение интерактивного оборудования | 120000 руб. | до 01.01.2012 г. |
| 19. | Ремонт туалетов в начальной школе | 100000 руб. | до 01.09.2012 г. |
|  | **Итого** | **3082000 руб.** | |